بسمه تعالی

صورت وضعیت قرارداد شماره به تاریخ از 1/06/98 تا 31/06/98 به شرح ذیل اعلام میگردد.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | عنوان | تاریخ | وضعیت |
| 1 | اصلاح عملکرد ابطال دستی نوبت (بجای استفاده از تاریخ تایید نوبت باید از تاریخ ورود استفاده شود) | 06/06/98 | انجام شده |
| 2 | اصلاح محاسبه مبلغ خروج | 04/06/98 | انجام شده |
| 3 | اصلاح محاسبه مانده در گزارش ورودی های خارج نشده | 05/06/98 | انجام شده |
| 4 | تغییر جای ستون کاربر تایید کننده در گزارش کامیون های ورودی ایرانی،خارجی | 10/06/98 | انجام شد |
| 5 | اصلاح محاسبه رانندگان بدون کارت در گزارش گزارش کامیون های ورودی ایرانی | 11/06/98 | انجام شد |
| 6 | اصلاح شماره نسخه نرم افزار | 11/06/98 | انجام شد |
| 7 | ایجاد خروجی اکسل برای سه گزارش ورودی های کامیون ایرانی، خارجی و سواری | 14/06/98 | انجام شد |
| 8 | ایجاد تاخیر در کلید گرفتن عکس فرم ورود کامیون | 16/06/98 | انجام شد |
| 9 | اصلاح رکورد ثبت شده نادرست کاربری در سیستم | 16/06/98 | انجام شد |
| 10 | اصلاح گزارش و پروسیجر ورودی کامیون های ایرانی برای نمایش کامل نام های کاربری | 19/06/98 | انجام شده |
| 11 | اصلاح گزارش و پروسیجر ورودی کامیون های خارجی برای نمایش کامل نام های کاربری | 19/06/98 | انجام شده |
| 12 | اصلاح گزارش و پروسیجر ورودی سواری برای نمایش کامل نام های کاربری | 19/06/98 | انجام شده |
| 13 | اصلاح دو اشکال در محاسبات خروج کامیون (Cast error) | 30/06/98 | انجام شده |
| 14 | رفع باگ ورود کاربران با مک ادرس در سیستم (بعد از حذف کاربر رایانه مجددا امکان ورود کاربر میسر میشد) | 31/06/98 | انجام شده |
| 15 | اصلاح اشکال در UI دو فرم ورود خروج و ورودی های خارج نشده | 31/06/98 | انجام شده |

مدیر عامل

حسابداری

نادر محمودی

علی محمدزاده بصیر

عادل پارسا